IRONSYNC

IS_ESTADO_VIVO v2.4

Actualizado: 2 de abril de 2026 | Sesión de 8 horas | Aprobado por: Guillermo

# 0. Tablero Ejecutivo — 30 segundos

| Estado | Item |
| --- | --- |
| ✅ COMPLETADO | Bloque A FROZEN — Motor de decisiones operativo |
| ✅ COMPLETADO | Stack FROZEN — Aprobado por 5 IAs (GLM+Deepseek+Grok+Gemini+ChatGPT) |
| ✅ COMPLETADO | GitHub — Repositorio privado creado y con código |
| ✅ COMPLETADO | Railway — Servidor en producción ONLINE 24/7 |
| ✅ COMPLETADO | Twilio webhook apuntando a Railway |
| ✅ COMPLETADO | WhatsApp como canal único — SMS eliminado (decisión equipo) |
| 🟡 SIGUIENTE | Bloque C — Migración WhatsApp + PIN operador + Retool |
| 🟡 SIGUIENTE | Supabase — Migrar JSON local a base de datos |

# 1. Infraestructura Activa

| Servicio | URL / Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Railway (servidor) | ironsync01motordecisiones-production.up.railway.app | 🟢 ONLINE |
| GitHub (repo) | github.com/guillermomct3-ux/IRONSYNC_01_MOTOR_DECISIONES | ✅ Activo |
| Twilio (SMS) | +12605255145 → Railway webhook | ✅ Conectado |
| Render (ref) | ironsync-01-motor-decisiones.onrender.com | ⚠️ No usado |
| ngrok | Reemplazado por Railway | ❌ Eliminado |

# 2. Archivos del Proyecto

Carpeta: C:\Users\HUAWEI\Downloads\IRONSYNC_01_MOTOR_DECISIONES

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| webhook.js | Servidor Express — recibe SMS, enruta eventos |
| turnos.js | Motor de decisiones — INICIO/FIN/REPORTE |
| validadores.js | Extracción horómetro, máquina, serie |
| respuestas.js | Templates de respuesta SMS |
| turnos_activos.json | Persistencia turnos (migrar a Supabase en Bloque B) |
| package.json | Config Node.js con script start para Railway |
| IRONSYNC_Sprint1_BloqueA_FROZEN.docx | Documento FROZEN Bloque A |
| IRONSYNC_Stack_FROZEN.docx | Documento FROZEN Stack completo |

# 3. Decisiones Clave de Esta Sesión

| # | Decisión | Resolución |
| --- | --- | --- |
| 1 | Canal de comunicación | WhatsApp ÚNICO — SMS eliminado. Equipo 5/5 |
| 2 | Base de datos | Supabase PostgreSQL — directo, sin SQLite intermedio |
| 3 | Servidor deploy | Railway (Render descartado por $19/mes mínimo) |
| 4 | Dashboard MVP | Retool para Ulises — Next.js en escala |
| 5 | Identidad operador | Número WhatsApp + PIN 4 dígitos (Bloque C) |

# 4. Roadmap de Bloques

| Bloque | Nombre | Tareas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Motor SMS | Node.js + Twilio + JSON + ngrok | 🧊 FROZEN |
| B | Infraestructura | GitHub + Railway + (Supabase pendiente) | 🔄 EN PROGRESO |
| C | WhatsApp + Auth | Adapter WhatsApp + PIN + Retool | ⏳ Pendiente |
| D | Producto | Next.js + Supabase Auth + Telegram | ⏳ Pendiente |

# 5. Próximo Paso — Una Sola Acción

Acción: Crear proyecto en Supabase y migrar turnos_activos.json a PostgreSQL

Responsable: Guillermo + Claude

Desbloquea: Persistencia real, concurrencia, Bloque C completo

# 6. Alertas Activas

| ! | Alerta | Severidad | Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Railway trial vence en 30 días / $5 USD | 🟡 Media | Guillermo |
| 2 | node_modules subido a GitHub (limpiar con .gitignore) | 🟡 Media | Claude |
| 3 | Supabase pendiente — JSON local no escala | 🟡 Media | Bloque B |
| 4 | Credenciales Twilio expuestas en chat (rotar si es necesario) | 🔴 Alta | Guillermo |

IronSync · IS_ESTADO_VIVO v2.4 · 2 de abril de 2026

Sesión de 8 horas. Bloque A + Stack + GitHub + Railway completados.